GÜZELYURT BELEDİYESİ

İHALE KOMİSYONU

TOPLANTI TUTANAK VE KARARLARI

Tarih	              :4 Mayıs 2018

Saat		  :15.00

Toplantı Sayısı :20

Yer	              :Merkez Bina

Toplantıya Katılanlar:

1- Mahmut Özçınar      (Belediye Başkanı)

2- Mustafa Momin	(Komisyon Üyesi)

3- Osman Kasaboğlu	(Komisyon Üyesi)

4- Süleyman Aldağ       (Belediye Müdürü)

Gündem:

1- G/Yurt 16-1 Kent Park ve Açık Pazar projeleri IV. Etap ihalesinin %20 artırılması ve süre uzatımı

2- G/Yurt 16-3 Atatürk Kültür Merkezi tadilat projesi yapım işleri ihalesinin %20 artırılması ve süre uzatımı

3- G/Yurt 17-1 V. Etap Kent Park ve Açık Pazar Projesi İhalesinin % 20 artırılması

4- G/Yurt 17-3 Manisa ve Kutlu Adalı Bulvarı kaldırım ve aydınlatma projesinin %20 artırılması

5- G/Yurt 17-4 Bostancı Camii çevre düzenleme projesi %20 artırılması

6- Çöp bidonu alımı

7- Hayvan barınağı yapılması

8- Demirbaş alımı

Gündem 1: G/Yurt 16-1 Kent Park ve Açık Pazar projeleri IV. Etap ihalesinin %20 artırılması ve süre uzatımı

Karar No. 		Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu G/Yurt 16-1 Kent Park ve 15/2018	Açık Pazar projeleri IV. Etap %20 artırılması ve 31/5/2018 tarihine kadar

uzatılmasını oy birliği ile onayladı.

Gündem 2: G/Yurt 16-3 Atatürk Kültür Merkezi tadilat projesi yapım işleri ihalesinin %20 artırılması ve süre uzatımı

Karar No.		Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu G/Yurt 16-3 Atatürk Kültür

16/2018 	Merkezi tadilat projesi yapım işleri ihalesinin %20 artırılması ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatılmasını oy birliği ile onayladı.

Gündem 3: G/Yurt 17-1 V. Etap Kent Park ve Açık Pazar Projesi ihalesinin % 20 artırılması

Karar No.			Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu G/Yurt 17-1 V. Etap Kent

17/2018	Park ve Açık Pazar Projesi ihalesinin %20 artırılmasını oy birliği ile onayladı.

Gündem 4: G/Yurt 17-3 Manisa ve Kutlu Adalı Bulvarı kaldırım ve aydınlatma projesinin % 20 artırılması

Karar No.			Güzelyurt Belediyesi G/Yurt 17-3 Manisa ve Kutlu Adalı Bulvarı

18/2018	kaldırım ve aydınlatma projesinin % 20 artırılmasını oy birliği ile onayladı.

Gündem 5: G/Yurt 17-4 Bostancı Camii çevre düzenleme projesinin % 20 artırılması

Karar No.		G/Yurt 17-4 Bostancı Camii çevre düzenleme projesinin % 20

19/2018	artırılmasını oy birliği ile onayladı.

Gündem 6: Çöp bidonu alımı

Teklif No.1	KT Belediyeler Birliği

Çöp konteyneri 770 lt 	765.00 TL + KDV

Çöp konteyneri 120 lt		195.00 TL + KDV

Teklif No.2	Siba İthalat İhracat Ltd.

Çöp konteyneri 770 lt 	754.00 TL

Çöp konteyneri 120 lt		188.00 TL

Teklif No.3	DND Ticaret Şti. Ltd.

Çöp konteyneri 770 lt 	700.00 TL

Çöp konteyneri 120 lt		150.00 TL

Karar No.			Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu en avantajlı teklif olarak

20/2018		DND Ticaret Şti. Ltd’in vermiş olduğu teklifi oy birliği ile onayladı.

Gündem 7: Hayvan barınağı yapılması

Teklif No.1	Safiye Güreşçioğlu

Teklif Fiyatı	24,000 TL + KDV

Teklif No.2	İsa Küpeli

Teklif Fiyatı	26,700 TL + KDV

Teklif No.3	Veysel Yılmaz

Teklif Fiyatı	28,150 TL + KDV

Karar No.		Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu en avantajlı teklif olarak

21/2018	Safiye Güreşçioğlu’nun vermiş olduğu teklifi oy birliği ile onayladı.

Gündem 8: Demirbaş alımı

Teklif No.1	Balıkçıoğlu Mobilya Tasarım Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Teklif Tutarı	:16,960.00 TL

Teklif No.2	Bilge Danışmanlık

Teklif Tutarı	:19,170.00 TL

Teklif No.3	Artiem Ahşap Metal Mobilya

Teklif Tutarı	:20,150.00 TL

Karar No.		Güzelyurt Belediyesi ihale komisyonu en avantajlı teklif olarak

22/2018	Balıkçıoğlu Mobilya Tasarım Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin vermiş olduğu teklifi oy birliği ile onayladı.

Mahmut ÖZÇINAR

Belediye Başkanı