GÜZELYURT BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAK VE KARARLARI

Tarih; 11 Kasım 2013

**Gündem:**

1. İhale süre uzatımı
2. Güzelyurt – Bostancı asfalt + drenaj ihalesi
3. Mevlevi, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Kalkanlı, Aydınköy alt yapı ve asfalt yapım ihalesi
4. 3. Etap kanalizasyon ihalesi

**Gündem 1- :** İhale süre uzatımı

1. Güzelyurt – Bostancı asfalt + drenaj ihalesi

Belediye Başkanı, Güzelyurt-Bostancı asfalt drenaj ihalesinin bitme

aşamasına geldiğini ancak hak ediş raporlarının hazırlanmasında olası bir gecikmenin yaşanması ihtimaline karşı ihale süresinin uzatılması gerektiğini belirterek sürenin 15 Ocak 2014 tarihine kadar uzatılması önerisini sundu. Ayni şekilde Mevlevi, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Kalkanlı ve Aydınköy altyapı ve asfalt yapım ihalesinde de ayni sıkıntının olduğunu ve işin 15 Aralık gibi bitecek olmasına rağmen olası bir gecikmeye karşı sürenin bu ihale içinde 15 Ocak 2014 tarihine kadar uzatılması önerisini Meclise sundu.

Güzelyurt Belediye Meclisi,

**Karar No.** a) 49/2012 sayılı Meclis kararı ile ihale edilen Güzelyurt-Bostancı asfalt drenaj

**53/2013**  İhalesinin tamamlanması süresinin 15 Ocak 2014 tarihine kadar uzatılmasına

**Karar No.** b) 71/2012 sayılı meclis kararı ile ihale edilen Mevlevi, Serhatköy, Zümrütköy,

**54/2013** Akçay, Kalkanlı ve Aydınköy altyapı ve asfalt ihalesi tamamlanma süresinin 15 Ocak 2014 tarihine kadar uzatılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

 Belediye Başkanı Gündem maddelerinin sona ermesi sonrası Polis Trafik Şubesi’nin ihtiyacı olan seyyar radar alımı ile ilgili gelen teklifi Meclisin bilgisine sundu.

Teklifi Sunan :Mesan Ltd.

 Teklif :Lazer Technology

 LTI 20.20

 6395 USD

**Karar No.** Güzelyurt Belediye Meclisi, Lazer Technology marka LTI 20.20 model

**55/2013** seyyar radarsatın alınarak Güzelyurt Polis Müdürlüğüne hibe edilmesine oy çokluğu ile karar verdi.