GÜZELYURT BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAK VE KARARLARI

Tarih ; 23 Aralık 2014

Saat ; 17.30

Toplantı Sayısı ; 6

Toplantıya Katılanlar Toplantıya Katılmayanlar:

1- Mahmut Özçınar (Belediye Başkanı) 1- Zühre Civa (Meclis Üyesi)

2- Doğa Zeki (M.Üyesi)

3- Abdullah Sadık (M.Üyesi)

4- Berkal Cümbezli (M.Üyesi)

5- Mustafa Momin (M.Üyesi)

6- Osman Kasaboğlu (M.Üyesi)

7- Mehmet Ali Önderol (M.Üyesi)

8- Gönül Kargılı (M.Üyesi)

9- Uğur Saygılı (M.Üyesi)

10- Aliye Gilanlıoğlulları (M.Üyesi)

11- Cemal Kaş (M.Üyesi)

12- Veleddin Taşkent (M.Üyesi)

13- Hasan Kalkanlı (M.Üyesi)

14- Cihan Kombos (M.Üyesi)

15- Süleyman Aldağ (Belediye Müdürü)

**Gündem:**

1. **2/2014 sayılı Meclis kararı ile Karalım Şirketine bağlanan Güzelyurt yağmur suyu drenaj ihalesinde yaşanan gelişmeler**
2. **4/2014 sayılı Meclis kararı ile Karalım Şirketine bağlanan Osmanlı Hanı Restorasyonu ihalesinde yaşanan gelişmeler**

Gündem maddelerine geçilmeden söz alan Uğur Saygılı;

1. 4 Kasım 2014 tarihli toplantıda Aliye Gilanlıoğulları hazır bulunmamasına rağmen toplantı tutanağında toplantıya katılmış gibi yazıldı.
2. Belediye Meclisinin 1 Aralık tarih ve 95/2014 sayılı karar; tutanaklarda oy birliği olarak yazılmıştır. Bizler bu konuya olumsuz olarak bakmaktayız ve dolayısı ile bu kararın oy çokluğu olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

**Gündem 1: 2/2014 sayılı Meclis kararı ile Karalım Şirketine bağlanan Güzelyurt yağmur suyu drenaj ihalesinde yaşanan gelişmeler**

Belediye Başkanı, Bayındırlık ve İmar Şube Amirinin ihale ile ilgili

hazırlamış olduğu raporu Meclisin bilgisine sundu.

|  |
| --- |
| Karalım & Co Ltd. Sözleşme bedeli 598,717 TL + KDV  Bu güne kadar yapılan iş 145,125 TL + KDV  İkinci en düşük teklifi sunan Kuşçu Kardeşler Const. Ltd’in o günkü teklif fiyatları ile kalan işin değeri 426,556 TL + KDV  Malzeme fiyatlarındaki artış nedeniyle yukarıdaki fiyat ile iş yapamayacağını belirterek sunmuş olduğu yeni teklif 520.00 TL + KDV |

**Karar No Güzelyurt Belediye Meclisi, 2014/1 numaralı Güzelyurt yağmur**

**96/2014 suyu drenaj ihalesinde kalan işlerin yapılabilmesi amacı ile yeniden ihaleye çıkılmasına oy birliği ile karar verdi.**

**Gündem 2: 4/2014 sayılı Meclis kararı ile Karalım Şirketine bağlanan Osmanlı Hanı Restorasyonu ihalesinde yaşanan gelişmeler**

Bayındırlık ve İmar işlerinin ihale ile ilgili hazırlamış olduğu rapor Meclisin bilgisine sunuldu.

|  |
| --- |
| Karalım & Co Ltd. Sözleşme bedeli 282,922.00 TL + KDV  Bu güne kadar yaptığı iş 61,008.00 TL + KDV  Kalan 221,914.00 TL + kdv  İkinci en düşük teklifi sunan Yusuf Elgün’ün kendi fiyatları ile kalan işlerin değeri 230,449 TL + KDV  Bu fiyatla iş tamamlamayı kabul ediyor. |

Belediye Başkanı, restorasyon işinin özellik arz eden bir iş olması nedeni ile 2014/3 ihale numarası ile çıkılmış olan ihalede en düşük ikinci teklifi sunan şirketle yapmış olduğu görüşmeyi Meclise aktararak, ikinci en düşük teklifi sunan Yusuf Elgün Şirketinin, ihalede kalan işleri 2014/3 numaralı ihaleye sunmuş olduğu teklife uygun olarak yapmayı kabul ettiğini belirtti.

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, 2014/3 numaralı tarihi bina**

**97/2014 restorasyon ihalesinde, kalan işlerin Yusuf Elgün İnşaat Şirketine, Şirketin Güzelyurt Belediyesi tarafından çıkılan 2014/3 numaralı ihaleye sunmuş olduğu teklife uygun olarak verilmesine oy birliği ile karar verdi.**

Gündem maddelerinin sona ermesi sonrası;

Berkal Cümbezli; Aydınköy’de ikamet etmekte olan ve kanser tedavisi gören Ekbiç Ailesinin su borcuna yönelik katkı yapılamasını talep ediyorum.

Mahmut Özçınar; katkı yapılabilmesi için çalışma yapılacaktır.

Berkal Cümbezli; ifa etmiş olduğunuz görevi kendi aracı ile yapmakta olan personele benzin katkısı yapılsın.

Cemal Kaş; ot temizliği için atılmakta olan ilaçlar konusunda endişe taşımaktayım.

Uğur Saygılı; Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadan önce bizlere sunulsun.

Aliye Gilanlıoğulları; Kocatepe caddesinde izinsiz ve mesai dışı çalışan işyerine yönelik şikayetler var.

Mahmut ÖZÇINAR

Belediye Başkanı