GÜZELYURT BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI TUTANAK VE KARARLARI

Tarih			:14 Temmuz 2017 Cuma

Saat			:18:30

Toplantı Sayısı	:36

Yer      		:Yeni Açık Pazar Alanı

Toplantıya Katılanlar			                       Toplantıya Katılmayanlar

1- Mahmut Özçınar        (Belediye Başkanı)            1- Cemal Kaş                (Meclis Üyesi)

2- Cihan Kombos           (Meclis Üyesi)                   2- Zühre Civa                (Meclis Üyesi)

3- Mustafa Momin	    (Meclis Üyesi)      		3- Aliye Gilanlıoğulları (Meclis Üyesi)

4- Berkal Cümbezli        (Meclis Üyesi)                   4- Uğur Saygılı              (Meclis Üyesi)

5- Hasan Kalkanlı           (Meclis Üyesi)                  5- Veleddin Taşkent       (Meclis Üyesi)

6- Osman Kasaboğlu      (Meclis Üyesi)

7- Gönül Kargılı             (Meclis Üyesi)

8- Mehmet Ali Önderol   (Meclis Üyesi)

9- Abdullah Sadık          (Meclis Üyesi)

10- Doğa Zeki                (M.Üyesi)

11- Süleyman Aldağ	    (Belediye Müdürü)

GÜNDEM

1.  2016/3 numaralı Güzelyurt Açık Pazar Alanı Çelik Çatı ve Membran Çatı Örtüsü ile Çelik

Yaya köprüsü yapım ihalesi

Belediye Başkanı, Açık Pazar İhalesi sürecinde yaşanan tüm olumlu/olumsuz gelişmeleri yerinde inceleyip tüm gelişmeleri yerinde görebilmek amacı ile toplantıyı Pazar alanında düzenleme kararı aldıklarını belirterek, Müteahhit Şirket ve taşeronları arasında yaşanan olayları üyelerin bilgisine sunarak 2016/3 numaralı ihaleye yönelik olarak hazırlanan karar tasarısını üyelerin bilgi ve onayına sundu.

KARAR TASARISI Güzelyurt Belediye Meclisi, 27 Temmuz 2016 tarihinde almış olduğu 40/2016 sayılı kararla Gerçek İnşaat Şti’ne bağlamış olduğu 2016/3 numaralı “Güzelyurt Açık Pazar Alanı Çelik Çatı ve Membran Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü yapım ihalesinde” müteahhit ve taşeronlar tarafından yaşanmakta olan olumsuz gelişmelerin sona ermesi üzerine ihale süresinin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.

Karar tasarısı üzerine üyelerin görüşlerine müteakip oylamaya geçildi.

Karar No.        Güzelyurt Belediye Meclisi, 2016/3 numaralı “Güzelyurt Açık Pazar Alanı Çelik Çatı

22/2017           ve Membran Çatı Örtüsü ile Çelik Yaya Köprüsü yapım ihalesinde”

müteahhit ve taşeronlar tarafından yaşanmakta olan olumsuz gelişmelerin sona

ermesi üzerine ihale süresinin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği

ile onayladı.

Mahmut ÖZÇINAR

Belediye Başkanı